Kortepohjan päiväkotikoulun kehittämisryhmä

23.10.2018 klo 14.30-16

Kortepohjan koulu, 6b-luokka

paikalla:

Päivi Liimatainen, Kortepohjan koulun rehtori

Timo Korhonen, Kortesuon ja Kortepohjan päiväkotien johtaja

Saija Vehmas, Kortepohjan koulun varajohtaja

Leena Vehkamäki, Kortepohjan pk:n varajohtaja

Ulla Iso-Ahola, Kortesuon pk:n varajohtaja

Terhi Vajus, Kortesuon pk,veo

Hannele Anetjärvi-Villanen, Kortepohjan pk, veo

Jukka Jääskela, Kortepohjan pk, lastenhoitaja

Kirsi Pajunen, Kortepohjan koulu, eo

Minna Minkkinen, Kortepohjan koulu, KoVa= koulunkäynnin ohjaaja/vahtimestari

Mielikki Matilainen, Kortepohjan kirjaston johtaja

Alina Peurasaari, Kortepohjan koulun oppilashuolto, terveyenhoitaja

Ulla Tuomi, vanhempaintoimikunta KOVAN Kortepohjan vanhempien puheenjohtaja

Mikko Pajunen, liikuntapalvelut

Kaisa Jokinen, Tilapalvelu, hankearkkitehti

Kaisa Risti-Mella, kaavoitus

Mari Raekallio, kaavoitus

Tanja Räty, kehittämis- ja palveluyksikkö, suunnittelija

- Esittäytyminen

Kehitysryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa, joten esittäydyimme toisillemme.

- Asiantuntijoiden kuulumisia

Ensimmäisenä kaavoituksen asiantuntijat esittelivät työprosessia, joka on meneillään koskien Kortepohjan päiväkotikoulua.

Tämän jälkeen hankearkkitehti Kaisa Jokinen kertoi hankesuunnittelusta. Arkkitehtitoimisto ALT on valittu työn tekijäksi ja työskentely on käynnistynyt. Kaisa esitteli rakennusmassan sijoittumista tontille ja neliömääriä, jotka lain mukaan rakennukseen tulee. Keskustelua herätti saattoliikenne ja erityisesti päiväkodin vanhempien kulkeminen autolla Laajavuorentien suunnalta.

Mikko Pajunen Liikuntapalveluiden suunnittelijana on mukana prosessissa päiväkotikoulun piha-alueen ja lähiliikuntapäivän osalta. Piha-alueen suunnittelu käynnistyy samalla, kun massoitusvaihe etenee. Lähiliikuntapaikka on suunniteltu ulottuvaksi Emännäntien puistoon asti, jonne sijoittuu myös tekonurmi/luistelukenttä. Lämpimiä pukeutumistiloja ei kentän reunalle tule.

Tanja Räty kertoi osallisuusvelvoitteesta, jollainen kaupungilla on suhteessa uusiin rakennusprojekteihin ja siihen liittyviin mahdollisuuksiin. Hän esitteli myös niitä osallisuuden vaiheita, joita nyt on jo läpi viety Kortepohjan kehittämissuunnitelmaan liittyen.

- Keskustelua kehittämisryhmän tarkoituksesta ja tavoitteista

Keskusteltiin pienissä ryhmissä, kehittämisryhmän tarjoamista mahdollisuuksista sekä toiveista ja odotuksista, mitä ryhmän kokouksiin ja toimintaan liittyy. Pohdittiin myös hyötyjä eri henkilöstöryhmien ja asiantuntijoiden suunnalta.

Kortepohjan päiväkotikoulun kehittämisryhmä on yhteisen toimintakulttuurin rakentamisen eteen työtä tekevä kehittämisryhmä. Kortepohjan päiväkotikoulu tulee toimimaan kylätalo-ajatuksella, minkä vuoksi toimintakulttuurikeskustelun on oltava laaja-alaista ja kaikkia talon käyttäjiä osallistavaa.  Keskustelun tuloksena nähtiin hyväksi myös se, että kehittämisryhmä kokoustaa useammin kuin puolivuosittain, mutta toki tarpeen mukaan. Ryhmästä voidaan muodostaa työrukkasryhmiä, pohtimaan/ideoimaan ratkaisuja täsmäkysymyksiin. Ensimmäisen työrukkas-ryhmän koolle kutsumisesta päiväkotien ja koulun kehittämisryhmän jäsenille sovittiin, ja Päivi ja Timo organisoivat työaamupäivän ja lähettävät kalenterikutsut osallistujille mahdollisimman pian. Päivi on yhteydessä nuorisopalveluiden Risto Kähöseen ja sopii palaverin koulun, päiväkodin, kirjaston kesken. Päivi ottaa yhteyttä myös Kortepohjan ja Kypärämäen asukasyhdistyksen edustajiin.

Kehittämisryhmän kokousmuistiot ovat julkisia ja tallennetaan Kortepohjan päiväkotikoulun nettisivuille.

- Seuraava kokous

Seuraava Kortepohjan päiväkotikoulun kehittämisryhmän kokous pidetään ke 28.11. klo 14.30-16, jolloin esitellään työrukkasryhmien työn tuloksia ja saadaan näin ajatukset arkkitehtitapaamiseen joulukuun alussa, jonne Kaisa vie terveiset kehittämisryhmästä.