[image: image1.jpg]








Kuopion kaupunki

Muistio


1(3)






13.3.2018

Särkiniemen koulu, tarkastusryhmän kokous nro 3
Aika

13.3.2018 klo 13:30 – 14:30
Paikka

Särkiniemen koulu
Osanottajat
liitteenä
1. Kokouksen avaus 

· Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Kekäläinen ja sihteerinä Isto Karjalainen.
2. Edellisen kokouksen muistio
· Ei huomautettavaa edelliseen muistioon.

3. Tilannekatsaus

Eri osapuolten tilannekatsaus:

· tilankäyttäjät (esimies/johtaja, työntekijöiden ja muiden tilankäyttäjien edustajat)
· Äänen painumista/käheytymistä edelleen, vähemmän kuin ennen korjaustöitä.

· Yhden oppilaan huoltajat ovat harkinneet koulun vaihtoa sisäilmasyistä.

· Esikoulun työntekijöillä havaintoja raskaasta ilmasta ja äänen painumisesta mittausjakson aikana, kun luokan ovea pidettiin kiinni.
· työsuojelu
· Yhden työntekijän kanssa keskustelu mahdollisesta työpaikan vaihdosta.
· työterveyshuolto
· Vain vähän yhteydenottoja ylähengitystieongelmiin liittyen. Selvästi vähemmän kuin keväällä 2017.

· Tehty lyhyt kysely sisäilmaoireisiin liittyen. Ilmanvaihto on parantunut, mutta aamuisin on havaintoja tunkkaisesta ilmasta. Yhdestä yksilöimättömästä opetustilasta on tieto ilman laadun heikkenemisestä oppitunnin aikana.
· Äänin painumisen oireista eniten ilmoituksia.
· Viidellä työntekijällä ylähengitystieoireita.
· Ei voida vielä ottaa kantaa korjaustöiden onnistumiseen.
· kouluterveydenhuolto
· Korjaustöiden jälkeen on ollut vähemmän ilmoituksia sisäilmaongelmaan viittaavista oireista.
· ympäristöterveydenhuolto
· Ei yhteydenottoja.
· Vanhempainillassa (11/2017) tilanne vaikutti rauhalliselta.
· Tarkastuskäynnillä 5.3.2018 yleisenä havaintona oli olosuhteiden parantuminen. 
· vuokranantajan ja kiinteistönomistajan edustajat / Ramboll:n edustaja selosti alkuvuodesta 2018 tehdyistä tiivistyskorjausten laadunvarmistustöistä:
· Painesuhteet ovat pääosin kunnossa, poikkeamia tekstiilikäsityön luokassa ja opettajainhuoneessa (lievästi liikaa alipainetta)
· Keittiön porraskäytävään ei saada riittävästi alipainetta, jos keittiön ovi käytävään on auki.

· Kellarivaraston käytävän tuloilmaa tulee säätää, jotta tilaan saadaan riittävä alipaine.

· Ilmavaihdon käyttöajat ovat mittaustulosten perusteella erilaiset kuin ilmoitetut. Ilmanvaihdon säätöautomatikka tulee tarkastaa.
· Hiilidioksidimittausten tulosten perusteella tilojen ilmanvaihto on riittävää suhteessa käyttäjämääriin.

· Lämpötila- ja kosteusolosuhteet ovat normaalit.

· Kiinteistönomistajan kommentit:

· Ylimääräisellä tarkastuskäynnillä havaittu muutamia puutteita korjaustöissä ja uusi epäpuhtaan ilman lähde alakäytävässä.

· Havaitut puutteet korjataan kevään aikana.

· Ilmanvaihdon hienosäätö aloitettu viikolla 10.

· Yksi huippuimuri uusitaan, asennuksen jälkeen tehdään ilmanvaihdon hienosäätö ja paine-erojen mittauksia.

· Keittiön seinän tiivistystyöt tehdään kesällä 2018.
· Tiivistystöitä on jatkettu.

4. Tarkastusryhmän arvio kohteen tämän hetkisestä tilanteesta

· Tämän hetkisten tietojen perusteella tarkastusryhmä arvioi, että Särkiniemen koulun toiminta voi jatkua pois lukien ne tilat, jotka on laitettu  korjaussuunnitelman mukaiseen käyttökieltoon.

5. Jatkotoimenpiteet 

· Katso kohta 3 / kiinteistönomistajan kommentit.
6. Viestintä

· Huoltajia tiedotetaan sisäilma-asioista Tilakeskuksen tidotteella.
· Tämä muistio julkaistaan koulun kotisivuilla.

· Lisätietoja antaa Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö Heikki Kekäläinen.
7. Muut asiat
· Aluehallintovirastan työsuojelutarkastaja on pyytänyt työnantajaa lähettämään koosteen tehdyistä korjaustöistä ja niiden vaikutuksista työntekijöiden terveydentilaan.
8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

· Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.
· Seuraava kokous pidetään tiistaina 30.10.2018 klo 13:30 alkaen Särkiniemen koululla. 
[image: image2.jpg].

KUOPIO





 Postiosoite           PL 1097  |  70111 Kuopio
Puhelin

017 185 111            www.kuopio.fi
 Käyntiosoite        Suokatu 42 B  |  70110 Kuopio

Faksi
017 185 606            etunimi.sukunimi@kuopio.fi

[image: image2.jpg]