**MUISTIO**

**Koulusuunnitteluryhmän kokous torstai 6.9.2018 klo 15.00-17.10, Ivalon lukio**

**Läsnä**: Rodney Francett, Janne Hannola, Mikko Huttunen (etänä), Ulla Hynönen, Johanna Jalkanen, Mirja Karjalainen, Jyrki Kivi, Ilkka Korhonen, Maarit Lepistö, Pirkko Saarela, Katja Simonen, Erkka Tervo, Juhani Vesa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ulla Hynönen avasi suunnitteluryhmän kokouksen.

1. Koulurakentamishankkeen tämän hetken tilanne

Ilkka Korhonen kertoi, mitä on tapahtunut viime kokouksen jälkeen:

* 13.8.2018 koulutuspäivä FCG
* Valtuuston rahoituksen suuntapäätös – elinkaarihanke 23.8.2018
* Työskentelyiltapäivä tehtävänä toiminnan kuvaukset 30.8.2018

Tulevat:

* 9.10. valtuuston päätöksen lainvoimaisuus
* 1. suunnittelukokous lokakuun alussa rahoittajan ja konsultin kanssa

1. Aineryhmätyöskentelyn tulokset:

Käytiin läpi 13.8. ja 30.8. suunnittelutyön tulokset eri toimijoiden näkökulmasta:

* Luokanopetus, aineenopetus, oppilaat/opiskelijat
* Kansalaisopisto
* Varhaiskasvatus
* Liikunta
* Kulttuuri
* Kouluterveydenhoito
* Ruokapalvelukeskus

Yhteenveto suunnittelutilaisuuksien tuotoksista on nähtävissä koulujen pedanet-sivuilla: <https://peda.net/inari/inarin-kunna-koulut/ksk1>

Koulukeskuksen koko tulee olemaan 7 500 m2, josta liikuntahalli 1000 m2 ja ruokapalvelukeskus 500 m2.

Seuraavaksi suunnitteluryhmän jäsenet työstävät eteenpäin tähän asti kerättyä suunnittelumateriaalia ja asioita tiivistetään. Lisäksi täytyy pohtia ryhmäkokoja ja neliömääriä. Erkka Tervo selvittää konsulteilta, mitä muuta tietoa tarvitaan varsinaista suunnittelua varten.

Suunnitteluryhmän jäsenet toimittavat koosteet puheenjohtajalle viimeistään tiistaina 25.9.2018.

1. Muut asiat

Seuraava kokous keskiviikkona 26.9.2018 klo 15.00 lukiolla.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.