Koulukeskushankkeen ohjausryhmän kokous 2

Aika 2.10.2018 klo 9.00-10.30

Paikka: Kokoushuone 112

Jari Huotari, pj. o

Anu Avaskari, o

Anne Tuovila,

Kari Tammela, o

Miia Kärnä, vpj. o

Toini Sanila, o

Miina Seurujärvi, o

Timo Väisänen, o

Janne Hannola, kunnanhallituksen edustaja suunnitteluryhmässä o

Toni K. Laine, kunnanjohtaja, 9.40

Arto Leppälä, tekninen johtaja, o

Erkka Tervo, kiinteistöpäällikkö, o

projektijohtaja, ei vielä nimetty

Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja, o

Asialista:

- Tilannekatsaus:

  - 14.6.2018 järjestäytymiskokous

  - kunnanhallitus

  - 13.8.2018 FCG:n koulutus

  - 23.8.2018 valtuuston kokous

  - 30.8.2018 Suunnittelupäivä

  - 5.9.2018 Suunnitteluryhmän kokous 2

  - 24.9.2018 Suunnitteluryhmän kokous 3

  - 9.10.2018 valtuuston kokouksen päätöksen lainvoimaisuus

Käytiin läpi tilannekatsaus ppt-muodossa.

- Tehdyt päätökset: käydään läpi liitteestä

Käytiin läpi päätökset ppt-muodossa.

- Projektin johtajan nimeäminen pedagogisen suunnittelun osalta:

Päätös: Ulla Hynönen nimetään projektin johtajaksi. Varmistetaan johtamisen ajan riittävyys Ivalon yläasteen ja Ivalon lukion kouluissa koulukeskusrakentamisen aikana.

- Tulevat toimet: kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja kertovat tulevasta aikataulutuksesta

  - linjaaminen: keskusteltiin vaihtoehdoista ja linjauksista, jotka koskevat kokonaisuutta. Huomioon tulee ottaa:

- liikennesuunnittelu,

- koulukäytöstä poistuvien tilojen käyttö,

- valo,

- sellainen, että ihmiset tulevat kauempaakin katsomaan,

- valaistus,

- rakennetaanko huputettuna,

- luonto ja piha, joki,

- kansalaisopistossa kulkevien lasten ja koulun tilojen yhteiskäyttö,

- nuorisotila,

- värimaailma koulussa,

- kustannus omaa käyttöön jäävistä tiloista,

- kysymykset ja vastaukset – kanava kysymyksille, rakentaminen näkyville

  - tarvekuvausten yhteen kokoaminen ja tiivistäminen: projektin johtaja ja sivistysjohtaja tiivistävät vielä ennen seuraavaa kokousta

  - marraskuun alku: Inspira, Ramboll ja Krogerus, sivistysjohtaja sopii ajankohdan

  - kunnanjohtaja vierailee kuntarahoituksessa lokakuun lopussa, aikataulussa mennään

- Seuraava kokousaika: marraskuun alussa yhdessä Inspira, Ramboll ja Krogerus kanssa

- Muut asiat: ei ollut muita asioita

- Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen 10.30