Kortepohjan päiväkotikoulun kehittämisryhmä

10.3.2020 klo 14.30-15.45

Kortepohjan väistökoulu Voionmaa

osallistujat:

Päivi Liimatainen, Kortepohjan koulun rehtori (pj.&siht.)

Timo Korhonen, Kortesuon ja Kortepohjan päiväkotien johtaja

Saija Pulkkinen, Kortepohjan koulun varajohtaja

Jaakko Aninko, Kortepohjan koulu, luo

Ida Peri, Kortepohjan koulu, luo

Erkka Pekkarinen, Kortepohjan koulu, eo

Leena Vehkamäki, Kortepohjan pk:n varajohtaja

Ulla Iso-Ahola, Kortesuon pk:n varajohtaja

Terhi Vatjus, Kortesuon pk,veo

Hannele Anetjärvi-Villanen, Kortepohjan pk, veo

Pirjo Aalio, Kortepohjan pk, lto

Jaana Hård-Valkonen, Kortesuon pk, lto

Jukka Jääskelä, Kortepohjan pk, lastenhoitaja

Minna Minkkinen, Kortepohjan koulu, KoVa

Virve Kilpeläinen, Kortepohjan koulu, kko

Henna Impola, Torppis ry, aamu-ja iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja

Risto Kähkönen, nuorisopalvelut

Mielikki Matilainen, Kortepohjan kirjaston johtaja

Seija Laitinen-Kuisma, kirjastotoimen johtaja

Ella Jääskeläinen, Kortepohjan koulun oppilashuolto, terveyenhoitaja

Tuula Tuominen, osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto

Sirkku Duruji, vanhempaintoimikunta KOVAN Kortepohjan vanhempien sihteeri

Anna Vuorenmaa, vanhempaintoimikunta KOVA

Heidi Malinen, vanhempaintoimikunta KOVA

Leena Rinneaho, palvelupäällikkö lasten ja nuorten ruokailu

Esa Naukkarinen/Mikko Pajunen, liikuntapalvelut

Kaisa Jokinen, Tilapalvelu, hankearkkitehti

Tanja Räty, kehittämis- ja palveluyksikkö, suunnittelija

Jari Poikolainen, sivistyksen toimiala, työsuojeluvaltuutettu

Klaus Järvinen, Jyväskylän Kansalaisopisto

Tiina Tuukkanen, perhekeskustyöntekijä

Hannele Virenius, neuvolat, koulu – ja opiskelijaterveydenhuolto

- Kortepohjan päiväkotikoulun suunnittelutyö on valmis

Päiväkotikoulun suunnittelutyön dead line oli 6.3. Tämän jälkeen lähtee vielä lisäkirje suunnittelijoiden tarkennuksin 11.4. mennessä. Suunnitteluprosessi oli mielenkiintoinen ja kehittämisryhmä oli tärkeänä käyttäjäryhmien edustajana prosessissa mukana. Urkkatarjoukset pyydetään seuraavaksi. Päiväkotikoulun suunnitelmat (kuvat) ovat nyt julkisia. Purkutyöt Kortepohjan koulun tontilla alkavat viikolla 13.

- Pihasuunnittelutyörupeama valmistui

Pihasuunnitteluryhmä työskenteli 10.2. Kompanin edustajaa konsultoiden ja pihasuunnitelmia tarkenneltiin vielä Kaisa Jokisen kanssa 5.3. sekä yhteenveto laadittiin Timon ja Päivin toimesta 6.3. suunnittelijoille. Asukkaille kommentointi mahdollisuus avautuu myöhemmin poikkeustilanteesta johtuen.

- Muut asiat

Puheenjohtaja kiitti kehittämisryhmää erinomaisesta työstä. Ryhmä on tullut tutuksi toisilleen työrupeaman aikana  ja kantanut hienosti vastuuta toimintakulttuurin kehittämisestä.

Nyt tärkeää on saada tieto ja tunnelmat välitetyksi koko Kortepohjan päiväkotikoulun, Kortepohja talon väelle. Innolla odotamme seuraavia askelia. Ryhmä päätti edelleen jatkaa kokoontumisia kuukausittain. Seuraavaan kokoukseen 14.4. toivotaan 3d kiertokävelyä päiväkotikoulussa Kaisa Jokisen mahdollistamana.

(Tilanne muuttui poikkeustilan vuoksi ja huhtikuun kokoontuminen jää väliin, toukokuun tapaamiseen valmistellaan virtuaalikävelyä).

Seuraava kokous:

19.5. klo 14.30-16 (TEAS-kokous tai Voionmaalla)