Koulukeskushankkeen ohjausryhmän kokous 2

Aika 2.10.2018 klo 9.00-10.30

Paikka: Kokoushuone 112

Jari Huotari, pj. o

Anu Avaskari, o

Anne Tuovila,

Kari Tammela, o

Miia Kärnä, vpj. o

Toini Sanila, o

Miina Seurujärvi, o

Timo Väisänen, o

Janne Hannola, kunnanhallituksen edustaja suunnitteluryhmässä o

Toni K. Laine, kunnanjohtaja, 9.40

Arto Leppälä, tekninen johtaja, o

Erkka Tervo, kiinteistöpäällikkö, o

~~projektijohtaja, ei vielä nimetty~~

Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja, o

Asialista:

1. Tilannekatsaus:
	1. 14.6.2018 järjestäytymiskokous
	2. kunnanhallitus
	3. 13.8.2018 FCG:n koulutus
	4. 23.8.2018 valtuuston kokous
	5. 30.8.2018 Suunnittelupäivä
	6. 5.9.2018 Suunnitteluryhmän kokous 2
	7. 24.9.2018 Suunnitteluryhmän kokous 3
	8. 9.10.2018 valtuuston kokouksen päätöksen lainvoimaisuus

Käytiin läpi tilannekatsaus ppt-muodossa.

1. Tehdyt päätökset: käydään läpi liitteestä

Käytiin läpi päätökset ppt-muodossa.

1. Projektin johtajan nimeäminen pedagogisen suunnittelun osalta:

Päätös: Ulla Hynönen nimetään projektin johtajaksi. Varmistetaan johtamisen ajan riittävyys Ivalon yläasteen ja Ivalon lukion kouluissa koulukeskusrakentamisen aikana.

1. Tulevat toimet: kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja kertovat tulevasta aikataulutuksesta
	1. linjaaminen: keskusteltiin vaihtoehdoista ja linjauksista, jotka koskevat kokonaisuutta. Huomioon tulee ottaa:
* liikennesuunnittelu,
* koulukäytöstä poistuvien tilojen käyttö,
* valo,
* sellainen, että ihmiset tulevat kauempaakin katsomaan,
* valaistus,
* rakennetaanko huputettuna,
* luonto ja piha, joki,
* kansalaisopistossa kulkevien lasten ja koulun tilojen yhteiskäyttö,
* nuorisotila,
* värimaailma koulussa,
* kustannus omaa käyttöön jäävistä tiloista,
* kysymykset ja vastaukset – kanava kysymyksille, rakentaminen näkyville
	1. tarvekuvausten yhteen kokoaminen ja tiivistäminen: projektin johtaja ja sivistysjohtaja tiivistävät vielä ennen seuraavaa kokousta
	2. marraskuun alku: Inspira, Ramboll ja Krogerus, sivistysjohtaja sopii ajankohdan
	3. kunnanjohtaja vierailee kuntarahoituksessa lokakuun lopussa, aikataulussa mennään
1. Seuraava kokousaika: marraskuun alussa yhdessä Inspira, Ramboll ja Krogerus kanssa
2. Muut asiat: ei ollut muita asioita
3. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen 10.30