**MUISTIO**

**Koulusuunnitteluryhmän kokous: 6.9.2018 Ivalon lukiolla**

Läsnä: Ulla Hynönen pj., Ilkka Korhonen sihteeri, Janne Hannola, Rodney Francett, Jyrki Kivi (poistui klo 16.43), Katja Simonen, Johanna Jalkanen, Maarit Lepistö, Mirja Karjalainen, Pirkko Saarela, Erkka Tervo, Mikko Huttunen (etänä), Juhani Vesa

1.       Kokouksen avaus: puheenjohtaja Ulla Hynönen avasi suunnitteluryhmän kokouksen

2.       Koulurakentamishankkeen tämän hetken tilanne: Ilkka Korhonen kertoi, mitä on tapahtunut viime kokouksen jälkeen:

* 13.8.2018 koulutuspäivä FCG
* Valtuuston rahoituksen suuntapäätös – elinkaarihanke 23.8.2018
* Työskentelyiltapäivä tehtävänä toiminnan kuvaukset 30.8.2018

Tulevat:

* 9.10. valtuuston päätöksen lainvoimaisuus
* 1. suunnittelukokous lokakuun alussa rahoittajan ja konsultin kanssa, tarkka aika ja paikka varmistuu myöhemmin

3.       Aineryhmätyöskentelyn tulokset: käytiin läpi kommentoiden, työnkuvaukset löytyvät Inarin kunnan koulujen pedanet-sivulta

Kommentit:

* Saamenopetus: Omat sosiaalitilat, Miksi?
* Taito- ja taideaineet: varastotilat tarpeellisia, yhteiset kokonaisuudessa, helppopääsyisyys käytävästä, kaksi kotitalousluokkaa?
* Muut oppiaineet: lapset oppivat sietämään ääntä ja luokassa liikkuvia paremmin kuin aikuiset, eristäminen alakoulu, yläkoulu lukio, ei varmaankaan tarpeen
* LUMA: Mille tiloille tarvitaan erityistarpeet? FY-KE, entä BG
* Pohdittava, millaista ja miten on ryhmitelty tulevaisuuden aineenopetus
* Auditoriossa tulisi olla kiinteä kangas, jotta se mahdollistaisi korkealaatuisen kuvanesittämisen
* Varhaiskasvatus: Onko lapsen edun mukaista olla koulun tontilla noin ison osan ajastaan?
* Uudistumistarpeita vuosien aikana on, varattava esim. johtokäytäviä
* Ripustusmahdollisuudet
* Matematiikalle omaa tilaa, vaikka yleisluokassa ollaankin

Jatkossa:

* Kokonaisuus tulee olla 7500m2
* Miten tilassa toimitaan?
* Oppilasmäärä ratkaisevaa
* Minkä tyyppisiä tiloja tarvitaan?
* Miten opetetaan luokat 7-III?

Erkka ja Ilkka yhteydessä konsultteihin, mitä asioita tarvitaan

Aineenopetuksen kokonaisuus: miten opetetaan?

Luokanopettajat karsia ja suunnitella omaa kokonaisuutta

4.       Muut asiat

-          Seuraava kokous Kokous 26.9. klo 15.00 lukiolla

5.       Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.10.