Ohjausryhmän kokous 7.11.2018

7.11.2018 klo 12.00

Läsnä: Jari Huotari, Anu Avaskari, ~~Anne Tuovila, Kari Tammela,~~ Miia Kärnä, ~~Toini Sanila~~, Miina Seurujärvi, Janne Hannola, Timo Väisänen, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, ~~projektijohtaja,~~ sivistysjohtaja

Asialista

1. Kokouksen avaus: puheenjohtaja avasi, ja totesi, että pidetään muistiota
2. Kunnanjohtaja kertoi terveiset aamun työpalaverista
3. Tilannekatsaus: Inspira Ville Riihinen ja Ramboll Kimmo Niemi kertoivat hankkeen vaiheista ja hankkeen etenemisestä aikatauluineen sekä esittelivät eri vaiheiden yksityiskohtia, esimerkiksi hankintailmoitus
4. Inarin kunnan jatkotoimet ja tilanne katsaus:
   1. käyttöajat ja kävijämäärät,
   2. toiminnalliset tavoitteet ja vaatimukset, tammikuu
   3. laiteluettelo tn ja ko,
   4. pohjatutkimus, linjat ja kaavat, rakenneurakan ja tekniset asiakirjat,
5. Tarvittavat päätökset: leasing-päätös ja linjapäätös valtuustoon, mitkä toiminnot siirtyy uuteen koulukeskukseen, tulee ohjausryhmältä, palveluverkkopäätös ruokapalvelu ja sivistystoimi tammikuuhun mennessä
6. Muut asiat:
   1. suunnitteluryhmän työskentely: seuraava kokous
   2. valtuustopäivänä ohjausryhmä 13.12. kello 9.00
7. Kokouksen päättäminen 13.07