Kutsu Ivalo koulukeskushankkeen

ohjausryhmän kokoukseen

Aika:24.4.2019 kello 15.00

Paikka: 111

Läsnä: Jari Huotari (pj.), Anu Avaskari, Anne Tuovila, Miia Kärnä, Toini Sanila, Miina Seurujärvi, Janne Hannola, Timo Väisänen, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja ja sijainen, kiinteistöpäällikkö, pedagoginen johtaja/lukion rehtori, ala-asteen koulun rehtori, sivistysjohtaja (siht.)

Muistio

- Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.01

Todettiin läsnäolijat ja käytiin läpi kokouksen asialista. Lisättiin kohta 3 Ehdollinen muutos hankintamuotoon. Päätettäviin asioihin lisättiin liikuntasali ja työnjakokysymykset.

- Tilannekatsaus:

- Rahoitus ja rakentaminen: käytiin läpi tämän hetkinen tilanne, elinkaarihankkeen 1. kierros 11.1.-11.2.2019 ei tuottanut tulosta, toinen kierros ilmoittautumiskierros18.4.-20.5.2019 meneillään

- Oma suunnittelu: Toiminnan kuvaus ja huoneohjelma, käyttöajat 	–

Ulla Hynönen kävi läpi tähänastista prosessin läpivientiä ja tulevien käyttäjien tekemää suunnittelutyötä aikavälillä 8/2018 - 4/2019

- Aikataulu: Karkea hahmotelma

- Päätös: Ehdollinen muutos hankitamuotoon Elinkaari -> KVR-urakka jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle:

Päädyttiin siihen, ettei päätöstä tehdä. Tilanne tarkastetaan 20.5.2019 jälkeen.

- Päätettävät asiat:

Onko ohjausryhmällä tarvetta lausua seuraavista asioista suunnitteluun?

- Lämmitysmuoto: määrittyy urakkamuodon määrittyessä, todennäköinen päälämmitysmuoto kaukolämpö

- Rakennusmateriaali vahvistuu myöhemmässä vaiheessa

- Muut arkkitehtuuriset vaatimukset: kerrosmäärä, liikennesuunnittelu, muut: - ei kantaa tässä kohti

- Liikuntasali: sisällytetään elinkaarimalliin

- Ei tasakattoa

- Työnjakokysymykset: konsultit ohjaavat, odotetaan toteutumalli, pedagoginen työ on pitkälti koottu

- Muut asiat

- Ulkoesiintymislava rakennetaan ennen koulukeskuksen valmistumista

- Kulkuväylän varmistaminen ELYn suuntaan sillan osalta

- Liikuntatilojen osalta haetaan valtion rahoitusta muihin hankkeisiin

- Seuraava kokous pyritään pitämään 3.6.2019

- Kesäkuun valtuusto 6.6.2019

- Kokous päätettiin 16.37